Cronograma de la Etapa de Desarrollo del Módulo de Eventuales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MESES** | **FUNCIONALIDADES (Entregables)** | **Responsables** |
| 1 – 30 Junio 2015 | * Nomencladores. * Gestionar Direcciones. * Crear Direcciones. * Modificar Direcciones. * Eliminar Direcciones. * Gestionar Causas de Cancelación. * Crear Causas de Cancelación. * Modificar Causas de Cancelación. * Eliminar Causas de Cancelación. * Exportar Solicitud de Eventual. * Exportar Modelo de Permiso Eventual. * Eventual. * Gestionar Solicitud de Eventual. * Crear Solicitud de Eventual. * Modificar Solicitud de Eventual. * Eliminar Solicitud de Eventual. | Rosaura Pérez  Jose A. Ballate  Yuniel Villalón  Yoslandy López |
| 1 – 31 Julio 2015 | * Importar Solicitud de Eventual. * Importar Modelo de Permiso Eventual. * Crear Incidencias. * Reporte de Incidencias de Importación del Fichero. * Configuración de notificaciones por correo. * Emitir Valoraciones. * Reporte del Criterio de Direcciones. | Rosaura Pérez  Jose A. Ballate  Yuniel Villalón  Yoslandy López |
| 1 – 31 Agosto 2015 | * Generar Informe para la Empresa. * Transmitir Eventual. * Crear fichero XML. * Enviar información a la Aduana. * Leer respuesta de la Aduana. | Rosaura Pérez  Jose A. Ballate  Yuniel Villalón  Yoslandy López |
| 1 – 30 Septiembre 2015 | * Gestionar Seguridad. * Crear roles y permisos de usuario. * Reportes * Reporte Acumulativo de Eventuales. * Solicitudes por Empresas. | Rosaura Pérez  Jose A. Ballate  Yuniel Villalón  Yoslandy López |
| 1 – 31 Octubre 2015 | * Reportes. * Infracciones por Empresas. * Cancelaciones. * Incidencias por Solicitud. * Solicitudes no Válidas. * Cambio de Saclap y activación de Enmienda. * Actualizar Eventual. * Crear Histórico de Eventual. | Rosaura Pérez  Jose A. Ballate  Yuniel Villalón  Yoslandy López |
| 1 – 30 Diciembre 2015 | * Pruebas y Capacitación. | Rosaura Pérez  Jose A. Ballate  Yuniel Villalón  Yoslandy López |
| **Total Meses** |  |  |
| 6 |  |